Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Кировский район города Ростов-на-Дону.
2. [bookmark: _GoBack]Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт спортивной площадки с установкой малых форм в МБДОУ № 285 по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 51.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.07.2025- 31.07.2025.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	«Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ № 285 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 51»
	1 514,8 тыс.руб.
	ИП Куповых С.В.

	2.
	Подготовка площадки к проведению ремонтных работ. Окраска лавочек
	Трудовое участие
	122 человека

	3.
	Предоставление спортивного инвентаря -16 шт.
	Имущественное участие
	Жестяткина Екатерина Вадимовна

	
	Предоставление хоз.инвентаря для уборки - 9 шт.
	Имущественное участие
	Старостьянова Анастасия Юрьевна

	
	Предоставление растений для посадки-5 шт.
	Имущественное участие
	Шепель Татьяна Сергеевна

	
	Предоставление белой краски -3 штуки.
	Имущественное участие
	Шерешевец Анна Михайловна

	
	Итого
	1 514,8 тыс.руб.
	








	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	1742,7
	100
	1 514,8
	100

	объем средств местного бюджета
	1563,2
	89,7
	1358,8
	89,7

	объем инициативных платежей физических лиц 
	179,5
	10,3
	156,0
	10,3

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	
	
	
	

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия 227,9 тыс. руб. по результатам открытого аукциона в электронной форме



5. Фотоматериалы 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта
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