## Приложение № 5

к Положению

об инициативных проектах

на территории муниципального

образования «Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ворошиловский район города Ростова-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории МБДОУ № 137 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 10/1.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.06.2025-02.07.2025.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территории МБДОУ № 137 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 10/1 | 2 834,4 тыс. руб. | ИП Кадиров Н.Г. |
| 2. | Обрезка деревьев, покраска малых форм и бордюров; вскапывание клумб, высадка саженцев кустарников и цветов, ремонт малых форм, мытье игрового оборудования; уборка территории после благоустройства. | Трудовое участие | 120 человек |
| 3. | Предоставление хозяйственного инвентаря: лопаты - 15, грабли – 15, метлы - 20 | Имущественное участие | Яковлева О.В. |
|  | Завоз земли в клумбы – 1 т; | Имущественное участие | Сазонова Т.И. |
|  | Предоставление кустарников - 10; предоставление цветов многолетних - 50; | Имущественное участие | Клесова Т.Б. |
|  | Предоставление водоэмульсионной краски для покраски бордюров: эмаль белая – 25 кг, эмаль – 15 кг, эмаль зеленая – 10 кг; | Имущественное участие | Адамова А.А. |
|  | Предоставление садовых скамеек – 4 шт. | Имущественное участие | Ковалева Т.П. |
|  | Итого | 2 834, 4 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 939,6 | 100,0% | 2 834,4 | 100,0% |
| объем средств местного бюджета | 2 645,6 | 90,0% | 2 551,0 | 90,0% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 294,0 | 10,0% | 283,4 | 10,0% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта" | По результатам закупочных процедур сложилась экономия 105,2 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы:

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |