ОТЧЕТ
об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: город Ростов-на-Дону, Ленинский район.
2. Наименование проекта инициативного бюджетирования: 
Благоустройство сквера у Дома Книги.
3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования реализован.
        (реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: июнь 2021 – октябрь 2021.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен отсутствует. В связи 
с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств 15.11.2021 муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Работы 
по благоустройству объекта выполнены за счет внебюджетных источников. 
4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования 
в случае нарушения установленного срока отсутствует. 

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	-
	-
	-

	2.
	-
	-
	-

	3.
	-
	-
	-

	
	Итого
	
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе:
	2 999,4
	100
	-
	-

	объем средств областного бюджета
	1 928,6
	64,3
	-
	-

	объем собственных средств местного бюджета 
	400,9
	13,4
	-
	-

	объем инициативных платежей физических лиц 
	219,9
	7,3
	-
	-

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	449,9
	15,0
	-
	-

	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования
	[bookmark: _GoBack]В связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств 15.11.2021 муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Работы по благоустройству объекта выполнены за счет внебюджетных источников. 



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
проекта инициативного бюджетирования
	Фотография объекта
после реализации
проекта инициативного бюджетирования

	1.
	[image: C:\Users\берекчиян\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TimePhoto_20210622_104512.jpg]
	

	2.
	
	

	3.
	[image: C:\Users\берекчиян\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TimePhoto_20210622_104513.jpg]
	

	4.
	
	[image: C:\Users\берекчиян\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\WhatsApp Image 2021-12-06 at 11.55.57 (9).jpeg]

	5.
	[image: C:\Users\берекчиян\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TimePhoto_20210622_104520.jpg]
	



* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.
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