Приложение № 4

Порядка рассмотрения и проведения

конкурсного отбора инициативных

проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет субсидий

из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Текущий ремонт в целях создания комфортной среды обслуживания в Библиотеке имени Н.А. Некрасова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 20

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 17.02.2025 -30.09.2025.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Текущий ремонт в целях создания комфортной среды обслуживания в Библиотеке имени Н.А. Некрасова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу г.Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д.20 | 1 281 849,20 руб. | ИП Новикова Елена Владимировна |
| 2. | Приобретение кашпо с цветами (3 штуки) | Имущественное участие | Трошина Людмила Васильевна |
|  | Приобретение моющего средства (20 литров) | Имущественное участие | Моисеенко Виктория Сергеевна |
|  | Приобретение мешков для мусора (20 штук) | Имущественное участие | Шлыков Андрей Валерьевич |
|  | Строительные материалы (плиточный клей – 2 мешка по 25 кг) | Имущественное участие | Межидова Екатерина Николаевна, Геращенко Анастасия Константиновна |
|  | Приобретение электронной вывески. | Имущественное участие | Корчагина Ольга Владимировна, |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 500,0 | 100,0% | 1 281, 8 | 100,0% |
| объем средств областного бюджета | 1 660,0 | 66,4% | 851,1 | 66,4% |
| объем средств местного бюджета | 840,0 621,57 | 33,6% 24,9% | 430,7 319,2 | 33,6% 24,9% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 68,4 | 2,7% | 34,6 | 2,7% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | ООО-150,0 | 6,0% | ООО – 76,9 | 6,0% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | В результате выполнения работ сложилась экономия в сумме 1 218,2 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| N п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |