Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Кировский район города Ростов-на-Дону.
2. [bookmark: _GoBack]Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ № 158, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Береговая,53.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:
01.06.2025 - 15.07.2025.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ № 158 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 53
	1 152,6 тыс.руб.
	ООО "Импульс"

	2.
	Демонтаж, упаковка и вынос кухонной мебели и оборудования, уборка помещений после ремонт, расстановка оборудования и мебели после ремонта. 
	Трудовое участие
	120 человека

	3.
	Предоставление жалюзи, в количестве 3  шт.
	Имущественное участие
	Бойченко Светлана Евгеньевна.

	
	Предоставление миксера, в количестве 1 шт.
	Имущественное участие
	Турбаева Наталья Владимировна

	
	Предоставление стеллажей для кладовой, в количестве 2 шт.
	Имущественное участие
	Жуков Константин Олегович

	
	Предоставление краски огнестойкой, в количестве 2 литра
	Имущественное участие
	Ильяшов Денис Алексеевич.

	
	Предоставление контейнеров   для хранения продуктов 18л. в количестве 8 шт.
	Имущественное участие
	Коротких Елена Анатольевна

	
	Итого
	1 152,6  тыс.руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	1 152,6 
	100%
	1 152,6 
	100%

	объем средств местного бюджета
	970,5
	84,2%
	970,5

	84,2%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	124,5
	10,8%
	124,5

	10,8%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	57,6
	5,0%
	57,6
	5,0%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Отклонений нет



5. Фотоматериалы 

	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	
1.
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[image: ]

Пищеблок
	
[image: ]
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[image: ]
Пищеблок

	
2.
	[image: ]
Кладовая комната для свежих продуктов
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Кладовая комната для свежих продуктов

	
3.
	                [image: ]Кладовая комната для сыпучих продуктов
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Кладовая комната для сыпучих продуктов
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