Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Кировский район города Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ № 158, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Береговая,53.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

01.06.2025 - 15.07.2025.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ № 158 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 53 | 1 152,6 тыс.руб. | ООО "Импульс" |
| 2. | Демонтаж, упаковка и вынос кухонной мебели и оборудования, уборка помещений после ремонт, расстановка оборудования и мебели после ремонта. | Трудовое участие | 120 человека |
| 3. | Предоставление жалюзи, в количестве 3 шт. | Имущественное участие | Бойченко Светлана Евгеньевна. |
|  | Предоставление миксера, в количестве 1 шт. | Имущественное участие | Турбаева Наталья Владимировна |
|  | Предоставление стеллажей для кладовой, в количестве 2 шт. | Имущественное участие | Жуков Константин Олегович |
|  | Предоставление краски огнестойкой, в количестве 2 литра | Имущественное участие | Ильяшов Денис Алексеевич. |
|  | Предоставление контейнеров для хранения продуктов 18л. в количестве 8 шт. | Имущественное участие | Коротких Елена Анатольевна |
|  | Итого | 1 152,6 тыс.руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1 152,6 | 100% | 1 152,6 | 100% |
| объем средств местного бюджета | 970,5 | 84,2% | 970,5 | 84,2% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 124,5 | 10,8% | 124,5 | 10,8% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 57,6 | 5,0% | 57,6 | 5,0% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Отклонений нет |  |  |  |

- Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пищеблок | Пищеблок |
| 2. | Кладовая комната для свежих продуктов | Кладовая комната для свежих продуктов |
| 3. | Кладовая комната для сыпучих продуктов | Кладовая комната для сыпучих продуктов |