 Приложение 5
к Положению
об инициативных проектах
на территории муниципального
образования «Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
Ворошиловский район города Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории 
с установкой малых форм в МБДОУ № 74 по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Борко, 8/2. 
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - проект реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

01.06.2025 - 31.08.2025.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта, в случае нарушения установленного срока: проект не реализован в срок до 31.07.2025
по вине подрядчика, фактически работы завершены 31.08.2025.
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство территории с установкой малых форм в МБДОУ № 74 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Борко, 8/2
	2 693,0 тыс. руб.
	ИП Кадиров Низамулла Гасанович

	2.
	Обрезка кустов и поросли, прополка и рыхление клумб, покраска бордюров, уборка территории после благоустройства
	Трудовое участие
	120 человек

	3.
	Предоставление эмали для покраски бордюров 
	Имущественное участие
	Самойлова Оксана Артуровна

	
	Предоставление секаторов садовых
	Имущественное участие
	Мустафаева Афаг 
Халид Кызы

	
	Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки мелкого мусора
	Имущественное участие
	Дубинина Екатерина Петровна

	
	Предоставление мольбертов детских переносных
	Имущественное участие
	Луганская Олеся 

Валерьевна

	
	ИТОГО
	2 693,0 тыс.руб.
	

	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 915,7
	100%
	2 693,0
	100%

	объем собственных средств местного бюджета 
	2 621,2
	89,9%
	2 421,0
	89,9%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	294,5
	10,1 %
	272,0
	10,1 %

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0%
	0,0
	0,0%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 222,7 тыс. руб.


5. Фотоматериалы
	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта

	1
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