Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта:

Приобретение теневых навесов для прогулочных площадок МБДОУ № 137 по адресу: г. Ростов-на-Дону, Королева 10/1.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

12.05.2023 – 31.08.2023

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт фасада в МБДОУ № 137 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 10/1 | 2 199,00 тыс. руб. | ИП Аширова Ю.А. |
| 2. | Подготовка территории к проведению установочных работ. Демонтаж теневых навесов. Уборка и благоустройство территории после установки теневых навесов. | Трудовое участие | 121 человек |
| 3. | Приобретение мешков для мусора | Имущественное участие | Парфенова К.В. |
|  | Приобретение чернозема | Имущественное участие | Сайгаков И.В. |
|  | Приобретение газонной травы | Имущественное участие | Дзус Л.В. |
|  | Приобретение рабочего инвентаря: грабли,веники, лопаты | Имущественное участие | Закиева Л.В. |
|  | Итого | 2 199,00 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 980,0 | 100% | 2 199,0 | 100:% |
| объем средств местного бюджета | 2 830,0 | 94,97% | 2 088,3 | 94,97% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 150,0 | 5,03% | 110,7 | 5,03% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия 781,0 тыс. руб. по результатам запроса котировок в электронной форме |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теневые навесы по адресу: Королева 10/1 | Теневые навесы по адресу: Королева 10/1 |