Приложение 5
Положения об инициативных 
Проектах на территории
 Муниципального образования
 "Город Ростов-на-Дону
[bookmark: P640]
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
Октябрьский район города Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: 
Устройство мемориальной площадки для установки памятника Героя Советского Союза Оганову С. М. на территории МБОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия № 46».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 02.08.2024 - 31.08.2024
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок. 

	N
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта 
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу

	1
	2
	3
	4

	1.
	Устройство мемориальной площадки для установки памятника Героя Советского Союза Оганову С. М. на территории МБОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия № 46»
	 2 707,0 тыс.руб.
	ООО «Трим-Строй»

	2.
	Уборка территории после завершения работ
	Трудовое участие
	410 человек

	3.
	Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки мелкого мусора: мешки для мусора-20 шт, метла для уборки - 5 шт, грабли - 3 шт
	Имущественное участие
	Евдокимова Елена Александровна

	4.
	Предоставление и посадка саженцев многолетних кустарников можжевельника в количестве - 30 шт., роза кустовая – 30 шт.
	Имущественное участие
	ООО «Меркурий»

	
	Итого
	2 707,0тыс.руб.
	





	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2961,9
	100 %
	2707,0

	100 %

	      объем средств местного бюджета
	2792,0
	94,3 %
	2551,7
	94,3 %

	      объем инициативных платежей физических лиц
	20,8
	0,7 %
	19,0
	0,7 %

	      объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	149,1
	5,0 %
	136,3
	5,0 %

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	[bookmark: _GoBack]Отклонение в 254,9 тыс.руб. образовалось в ходе обоснования Н(М)ЦК согласно порядка, утвержденного приказом Минстроя России от 23.01.2019 № 841/пр



5.Фотоматериалы      
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта
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