Приложение № 4

Порядка рассмотрения и проведения

конкурсного отбора инициативных

проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет субсидий

из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Оснащение и капитальный ремонт беседки на территории МБДОУ № 19 для реализации проекта «Всей семьей» по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Мыльникова, 9.

3. Информация об итогах реализации инициативного проект: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

01.06.2025– 20.07.2025.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: работы подрядчиком в срок
до 02.07.2025 не выполнены по причине неблагоприятных погодных условий
 в период выполнения работ.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: работы завершены 20.07.2025.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт беседки на территории МБДОУ № 19 Октябрьского района города Ростова-на-Дону | 2736,9 тыс.руб. | ИП Верхотуров Г.Н. |
| 2 | Приобретение интерактивного и звукового оборудования | 457,2 тыс.руб. | ИП Янковский А.Л. |
|  | Приобретение мебели | 596,1 тыс.руб. | ООО «ВТТК» |
|  | Приобретение уличных светильников и прожекторов | 204,1 тыс.руб. | ИП Харченко Л.С. |
| 3. | Занос мебели и оборудования. Уборка территории | Трудовое участие | 183 человека |
| 3. | Выполнение работ, оказание услуг | Имущественное участие | Кононов Евгений Александрович, Сапожникова Ольга Владимировна, Пуминова Виктория Игоревна, Кузнецова Татьяна Игоревна, Гапотченко Кристина Винидиктовна, Осипенко Наталья Владимировна |
|  | Иная натуральная помощь | Имущественное участие | Кузнецова Элеонора Викторовна, Федорова Виктория Шамелевна, Алейникова Анастасия Валерьевна |
|  | Предоставление материалов, оборудования, инструментов | Имущественное участие | Романько Наталья Федоровна |
|  | Предоставление техники | Имущественное участие | Маилян Тагуи Ваграмовна |
|  | Итого | 3 994,3 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 4 496,5 | 100 | 3 994,3 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 2985,7 | 66,40 | 2 652,2 | 66,40 |
| объем собственных средств местного бюджета | 975,7 | 21,70 | 866,8 | 21,70 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 523,4 | 11,64 | 464,9 | 11,64 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 11,7 | 0,26 | 10,4 | 0,26 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия в сумме 502,2 тыс. руб. по результатам торгов |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.3 |  |  |
| 1.4 |  |  |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 2.4 |  |  |