Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Октябрьский район города Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта: «Капитальный ремонт помещений бассейна МБУ ДО ДЮСШ № 4 по адресу: ул. Тельмана, 14 а»

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

01.09.2023 –16.10.2023

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект не реализован в срок до 29.09.2023 по причине задержки поставки насосов, подрядной организации направлена претензия.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт помещений бассейна | 2 778,3 | ООО «Мутабор» |
| 2. | Подготовка помещения к проведению ремонтных работ: вынос мебели. Упаковка имущества и оборудования перед ремонтом. Погрузка строительного мусора. Разгрузка стройматериалов, оборудования. Уборка помещения после ремонта: мытье окон, пола. | Трудовое участие | 104 человека |
| 3. | Приобретение банок краски | Имущественное участие | Беловодов Р.В. |
|  | Приобретение песка | Имущественное участие | Чижиков Д.С.. |
|  | Итого | 2 778,3 тыс.руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 804,7 | 100 | 2 778,3 | 100 |
| объем средств местного бюджета | 2 103,5 | 75 | 2083,7 | 75 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 140,2 | 5 | 138,9 | 5 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 561,0 | 20 | 555,7 | 20 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия 26,4 тыс. руб. по результатам аукциона |  |  |  |

5. Фотоматериалы 4-5 ракурса

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кабинет № 15 | Кабинет № 15 |
| 2. | Кабинет № 14 | Кабинет № 14 |
| 3 | Кабинет № 14 | Кабинет № 14 |
| 4 | Подвал | Подвал |