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об итогах реализации инициативного проекта 
1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Октябрьский район города Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: 
«Оснащение и оборудование полифункционального актового зала, как центра театрального творчества и эстетического развития ребенка в МБОУ «Школа № 110», по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 118/2»
Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
3. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
11.03.2024– 05.04.2024.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока -проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оснащение и оборудование полифункционального актового зала, как центра театрального творчества и эстетического развития ребенка в МБОУ «Школа № 110», по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 118/2, в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования
	2 377,4 тыс.руб
	ИП Картушин Дмитрий Владимирович

	2.
	Вынос и занос мебели и оборудования, вынос мусора,  мытье окон зеркал и стен. Уборка зала.
	Трудовое участии
	120 человек

	3.
	Приобретение картин для интерьера
	Имущественное участие
	Калюжная Екатерина Ивановна

	
	Приобретение мебели для президиума: столов и стульев
	Имущественное участие
	Рыбалкин Артем Викторович

	
	Ремонт потолка актового зала
	Имущественное участие
	Еремин Анатолий Андреевич

	
	Реконструкция сцены 
	Имущественное участие
	Сафонов Сергей Викторович

	
	Итого
	2 377,4 тыс. руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 994,1
	100
	2 377,4
	100

	объем средств местного бюджета
	2 844,1
	95,00
	2 258,5
	95,00

	объем инициативных платежей физических лиц 
	150,00
	5,00
	118,9
	5,00

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	
	
	
	

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия 616,7 тыс. руб. по результатам аукциона



5. Фотоматериалы 4-5 ракурсов
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
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