Отчет о мероприятиях по улучшению качества питьевой воды АО «Ростовводоканал» за 2021 год

| № п/п | Наименование компонента | Стоимость реализации компонента | Стоимость работ с разбивкой по годам, млн.руб. с НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | факт 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Ввод в эксплуатацию ОСВ «Дугино» (технологические переключения между основными магистральными водоводами (15 камер переключения) | 53,32* |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство водозаборного сооружения № 2 в г. Ростове-на-Дону» | 56,94* |  |  |  |  |  |
| 3 | Корректировка проектно-сметной документации по линейному объекту: «Строительство водозаборного сооружения № 2 в г. Ростове-на-Дону» | 19,67* |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительно-монтажные работы, предусмотренные проектом «Строительство водозаборного сооружения № 2 в г. Ростове-на-Дону» | 405,27* |  |  |  | 405,27 |  |
| 5 | Строительно-монтажные работы, предусмотренные проектом «Реконструкция ВНС 1 подъема № 2 в г. Ростове-на-Дону» | 162,95* |  |  |  |  | 162,95 |
| 6 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 462,95* | 155,96 | 19,03 | 26,18 факт – 0.41 |  | 280,81 |
| 7 | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе: | 1 323,83* | 312,23 | 24,46 | 267,02 факт – 23,51 | 30,53 | 438,72 |
| 8 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения | 4 395,70* | 998,32 | 252,40 | 1 197,17 факт –259,67 | 695,24 | 517,84 |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в рамках производственных программ АО "Ростовводоканал", ориентировочная протяженность до 10 км/год | 791,15 | 138,19 | 150,48 | 185,42 факт–167,82 | 142,88 | 156,83 |
| 10 | Капитальный ремонт 2-х площадок водопроводных очистных сооружений ОСАВ и ОСЦВ (в т.ч. скорые фильтры, горизонтальные отстойники, оборудование и запорная арматура) | 206,00 | 57,54 | 87,31 | 15,60 факт-54,51 | 9,34 | 69,01 |
| 11 | Строительство блока сооружений защиты водоисточника р. Дон от антропогенных загрязнений (внедрение технологии обработки воды порошкообразным активированным углем, в целях ее дезодорации в периоды влияния сине-зеленых водорослей на ее органолептические показатели (запах, привкус). А так же обеспечение защиты питьевой воды от антропогенных загрязнений в реке Дон) | 173,56 | 166,56 | 54,28 | 7,00 |  |  |
| 12 | Определение количественных значений биомассы микроводорослей, присутствующих в воде, забираемой из реки Дон, на водозаборе №2 АО «Ростовводоканал», методом флуоресценции хлорофилла А, в непрерывном режиме, с учетом фактора мутности (НИР) | 0,25 | 0,25 | 0,025 |  |  |  |
|  | Итого: | 8051,58 | 1 829,05 | 587,99 | 1 691,39 факт-512,93 | 1 283,26 | 1 626,16 |