Приложение № 2

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Замена покрытия пола в коридорах МБОУ «Гимназия № 34» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 64/2.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 21.06.2022-10.08.2022.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Замена покрытия пола в коридорах МБОУ «Гимназия № 34» | 2 343,84 тыс. руб. | ООО «Профстрой» |
| 2. | Предоставление расходных материалов для уборки: моющие и дезинфицирующие средства | Имущественное участие | Басанская И.Н. |
|  | Предоставление краски для покраски стен в коридорах | Имущественное участие | Кораблинова А.В. |
|  | Предоставление двух скамеек в коридор гимназии | Имущественное участие | Кушнир Н.М. |
| 3 | Уборка помещения поле ремонта: мытье окон, полов | Трудовое участие | 123 человека |
|  | Итого | 2 343,84 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 807,00 | 100 | 2 343,84 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 818,90 | 64,80 | 1 518,81 | 64,80 |
| объем собственных средств местного бюджета | 735,47 | 26,20 | 614,09 | 24,42 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 112,28 | 4 | 93,75 | 4,79 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 140,35 | 5 | 117,19 | 5,99 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия 436,16 тыс. руб. по результатам аукциона |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коридор 1 этажа | Коридор 1 этажа |
| 2. | Коридор 2 этажа | Коридор 2 этажа |
| 3. | Коридор 3 этажа | Коридор 3 этажа |
| 4. | Коридор 4 этажа | Коридор 4 этажа |