УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

__________А.В. Логвиненко

ПРОТОКОЛ

заседания муниципальной комиссии по проектной деятельности

в городе Ростове-на-Дону

г. Ростов-на-Дону 								                      18.04.2023

Присутствовали: Логвиненко А.В., Овчинников Ю.В., Пономарев А.С., Дикун А.В., Симков Д.В., Новицкий А.Г., Асатрян Т.А., Водолазкина Е.Л., Пилявская Я.М., Наумов А.В.

Решили:

| № п/п | Содержание поручения | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить завершение работ по благоустройству объекта: сквер Мира (прил. к Администрации), расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Воровского, 29-31. Исключить факты приемки невыполненных или некачественно выполненных работ | Пикалов А.Н. Кукин В.Е. | 23.10.2023 |
|  | Обеспечить завершение работ по благоустройству объекта: сквер Комсомольский по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. Малиновского. Исключить факты приемки невыполненных или некачественно выполненных работ | Пикалов А.Н. Туркин Г.Ю. | 24.11.2023 |
|  | Представить информацию об итогах проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году | Пикалов А.Н. | 09.06.2023 |
|  | Обеспечить завершение работ по рекультивации земельных участков полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промзоне г. Ростова-на-Дону, предусмотренных 1 этапом графика исполнения контракта | Пикалов А.Н. Наумов А.В. | 20.12.2023 |
|  | Завершить работы по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Симков Д.В. Водопьянов Д.В. | 01.09.2023 |
|  | Обеспечить начало дорожно-строительных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки ул. Особенная – ул. Вавилова – пр. Королева» | Симков Д.В. Водопьянов Д.В. | 01.11.2023 |

Контроль за исполнением поручений возложить на ответственных исполнителей.

Протокол вел:								                          В.Ф. Стижко

242-57-72.