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Глава Администрации
города Ростова-на-Дону

__________А.В. Логвиненко


ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной комиссии по проектной деятельности 
в городе Ростове-на-Дону


г. Ростов-на-Дону 								                      18.04.2023

Присутствовали: Логвиненко А.В., Овчинников Ю.В., Пономарев А.С., Дикун А.В., Симков Д.В., Новицкий А.Г., Асатрян Т.А., Водолазкина Е.Л., Пилявская Я.М., Наумов А.В.

Решили:
	№ п/п
	Содержание поручения
	Ответственный
за исполнение
	Срок 
исполнения

	1. 
	Обеспечить завершение работ 
по благоустройству объекта: сквер Мира (прил. 
к Администрации), расположенного по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Воровского, 29-31. Исключить факты приемки невыполненных или некачественно выполненных работ

	Пикалов А.Н.
Кукин В.Е.
	23.10.2023

	2. 
	Обеспечить завершение работ по благоустройству объекта: сквер Комсомольский по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. Малиновского. Исключить факты приемки невыполненных или некачественно выполненных работ

	Пикалов А.Н.
Туркин Г.Ю.
	24.11.2023

	3. 
	Представить информацию об итогах проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в 2024 году

	Пикалов А.Н.
	09.06.2023

	4. 
	Обеспечить завершение работ по рекультивации земельных участков полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промзоне г. Ростова-на-Дону, предусмотренных 1 этапом графика исполнения контракта 	
	Пикалов А.Н.
Наумов А.В.
	20.12.2023

	5. 
	Завершить работы по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

	Симков Д.В.
Водопьянов Д.В.
	01.09.2023

	6. 
	Обеспечить начало дорожно-строительных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) 
со строительством транспортной развязки 
ул. Особенная – ул. Вавилова – пр. Королева»

	Симков Д.В.
Водопьянов Д.В.
	01.11.2023



Контроль за исполнением поручений возложить на ответственных исполнителей.



Протокол вел:								                          В.Ф. Стижко
   242-57-72.
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