[bookmark: _Hlk142489649]ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Первомайский.
2. Наименование инициативного проекта: «Текущий ремонт в целях создания комфортной среды обслуживания в Детской библиотеке имени А.Л. Барто МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС»».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – на стадии реализации, процент исполнения - 100%.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 27.04.2024-30.09.2024.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.
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	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Текущий ремонт в целях создания комфортной среды обслуживания в Детской библиотеке имени А. Л. Барто МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
	2 567,8 тыс. руб.
	ООО «Аметист»

	2.
	предоставление расходных материалов для уборки помещений - ветошь (50 м.), предоставление моющих средств - 20 л, ведра – 10шт.
	Имущественное участие
	Мщенко Елена Владмировна, Савина Ольга Владимировна, Шишкова Ангелина Александровна, 

	
	Предоставление канцелярских товаров
	Имущественное участие
	Золотых Анастасия Геннадьевна, Корсунская Елизавета Викторовна

	
	Предоставление книг
	Имущественное участие
	Павлова Анна Евгеньевна, Золотых Анастасия Геннадьевна, Ткаченко Анна Сергеевна

	3.
	Уборка территории после завершения работ 
	Трудовое участие
	181 человек

	
	Итого
	2 567,8  тыс. руб.
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3 000,0
	100,0%
	2 567,8
	100,0%

	объем средств областного бюджета
	0,00
	0,00 %
	0,00
	0,00 %

	объем собственных средств местного бюджета 
	2 830,8
	94,4%
	2 423,0
	94,4%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	61,7
	2,1%
	52,8
	2,1%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	107,5
	3,5%
	92,0
	3,5%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам закупки сложилась экономия в сумме 432,2 тыс. руб.



5. Фотоматериалы:
Фотоматериалы помещения до и после ремонта доступны по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/rns2qFHDvcbKMQ 
