ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Первомайский.

2. Наименование инициативного проекта: «Текущий ремонт в целях создания комфортной среды обслуживания в Детской библиотеке имени А.Л. Барто МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС»».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – на стадии реализации, процент исполнения - 100%.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 27.04.2024-30.09.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Текущий ремонт в целях создания комфортной среды обслуживания в Детской библиотеке имени А. Л. Барто МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2 567,8 тыс. руб. | ООО «Аметист» |
| 2. | предоставление расходных материалов для уборки помещений - ветошь (50 м.), предоставление моющих средств - 20 л, ведра – 10шт. | Имущественное участие | Мщенко Елена Владмировна, Савина Ольга Владимировна, Шишкова Ангелина Александровна, |
|  | Предоставление канцелярских товаров | Имущественное участие | Золотых Анастасия Геннадьевна, Корсунская Елизавета Викторовна |
|  | Предоставление книг | Имущественное участие | Павлова Анна Евгеньевна, Золотых Анастасия Геннадьевна, Ткаченко Анна Сергеевна |
| 3. | Уборка территории после завершения работ | Трудовое участие | 181 человек |
|  | Итого | 2 567,8 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 3 000,0 | 100,0% | 2 567,8 | 100,0% |
| объем средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| объем собственных средств местного бюджета | 2 830,8 | 94,4% | 2 423,0 | 94,4% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 61,7 | 2,1% | 52,8 | 2,1% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 107,5 | 3,5% | 92,0 | 3,5% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам закупки сложилась экономия в сумме 432,2 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы:

Фотоматериалы помещения до и после ремонта доступны по ссылке

https://disk.yandex.ru/d/rns2qFHDvcbKMQ