ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского 
округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: город 
Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение и установка детского игрового комплекса элементов благоустройства для сквера «Семицветик» 
по адресному ориентиру г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская 80/11-80/14».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 07.05.2023 
по 29.09.2023.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобретение и установка детского игрового комплекса элементов благоустройства | 2 714,305 | ИП Евстратова М.Г. |
| 2. | Предоставление спецодежды, средств индивидуальной защиты, инструментов | имущественное участие | 5 |
| 3. | работы по благоустройству территории по завершении строительный работ | трудовое участие | 50 |
|  | Итого |  |  |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (%) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 835,96 | 100 | 2 714,305 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 837,600 | 64,8 | 1 758,809 | 64,798 |
| объем собственных средств местного бюджета | 855,95 | 30,2 | 819,756 | 35,202 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 72,41 | 2,5 | 69,3 | 2,5 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 70,0 | 2,5 | 67,0 | 2,5 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | - Изменение цены контракта в рамках проведения аукциона - Изменение цены контракта в рамках заключенного допсоглашения |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |