[bookmark: _Hlk142489649]Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство территории МБОУ "Школа № 107" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, 15/4».
[bookmark: _GoBack]3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024-05.08.2024.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	«Благоустройство территории МБОУ "Школа № 107" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, 15/4».
	 2 393,2 тыс. руб.
	ИП Синяк С.А.

	2.
	Предоставление саженцев можевельника
	Имущественное участие
	Старикова Надежда Владимировна

	
	Краска для покраки бордюров – 50 кг белая эмаль
	Имущественное участие
	Попова Мария Александровна

	
	Предоставление садового инвентаря: мешки – 100 шт, грабли – 5шт, тяпки – 5 шт, метлы – 10 шт
	Имущественное участие
	Галась Елена 
Александровна

	3
	Уборка территории после завершения работ 
	Трудовое участие
	           500 человек

	
	Итого
	2 393,2 тыс. руб.
	



[bookmark: _Hlk175843247]
	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 417,4
	100%
	2 393,2

	100%

	объем средств областного бюджета
	1 605,1
	66,4%
	1 589,1
	66,4%

	объем собственных средств местного бюджета 
	635,1
	26,27%
	628,7
	26,27%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	177,2
	7,33%
	175,4
	7,33%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0
	0,0
	0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам проведения аукциона образовалась экономия средств в размере 
24,2 тыс.руб. 




Фотоматериалы 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
	площадка перед входом 
в школу
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	площадка перед входом
в школу
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	2.
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площадка перед входом
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