Приложение № 4

Порядка рассмотрения и проведения

конкурсного отбора инициативных

проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет субсидий

из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство территории МБОУ "Школа № 107" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, 15/4».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024-05.08.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Благоустройство территории МБОУ "Школа № 107" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, 15/4». | 2 393,2 тыс. руб. | ИП Синяк С.А. |
| 2. | Предоставление саженцев можевельника | Имущественное участие | Старикова Надежда Владимировна |
|  | Краска для покраки бордюров – 50 кг белая эмаль | Имущественное участие | Попова Мария Александровна |
|  | Предоставление садового инвентаря: мешки – 100 шт, грабли – 5шт, тяпки – 5 шт, метлы – 10 шт | Имущественное участие | Галась Елена Александровна |
| 3 | Уборка территории после завершения работ | Трудовое участие | 500 человек |
|  | Итого | 2 393,2 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 417,4 | 100% | 2 393,2 | 100% |
| объем средств областного бюджета | 1 605,1 | 66,4% | 1 589,1 | 66,4% |
| объем собственных средств местного бюджета | 635,1 | 26,27% | 628,7 | 26,27% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 177,2 | 7,33% | 175,4 | 7,33% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам проведения аукциона образовалась экономия средств в размере 24,2 тыс.руб. |  |  |  |

Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | площадка перед входом в школу | площадка перед входом в школу |
| 2. | площадка перед входом в школу | площадка перед входом в школу |