Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией,
ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону
2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории
с установкой малых форм в МБДОУ № 211 по адресу: г. Ростов-на-Дону,
пр. Ленина, 213. 
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.06.2024-31.07.2024.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство территории с установкой малых форм в  МБДОУ № 211 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 213. 


	2 963,4 тыс. руб.
	ИП Синяк С.А.

	2.
	Покраска бордюров эмалью белой
Уборка территории от мелкого строительного мусора

Посев семян газона универсального

Посев рассады цветочной, однолетней
	Трудовое участие
	835 человек

	3.
	Предоставление эмали для покраски бордюров в количестве: эмаль белая – 20 кг
	Имущественное участие
	Лебедева В.А.

	
	Предоставление рабочего  инвентаря: мешки для  мусора- 25 шт., тачка – 1 шт. метла  – 10 шт., лопата -10 шт.
	Имущественное участие
	Ливенская В.А.

.


	
	Предоставление грунта посадочного для клумб
	
	Джагацбанян К

	
	Предоставление семян газона универсального – 3 кг, цветочной рассады 
	
	Стерлева Т.В.,

Камышева И.В.,

Озимук О.П.

	
	ИТОГО
	2 963,4 тыс. руб.


	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 993,3
	100%
	2 963,4
	100%

	объем средств областного бюджета
	1 987,6
	66,40%
	1967,7
	66,40%

	объем собственных средств местного бюджета 
	825,5
	27,58 %
	817,3
	27,58 %

	объем инициативных платежей физических лиц 
	180,2
	6,02%
	178,4
	6,02%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0
	0
	0
	0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 29,9 тыс. руб.


5. Фотоматериалы 

	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта
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