Приложение №1

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Октябрьский район города Ростова-на-Дону;

2. Наименование инициативного проекта: Губернаторский проект поддержки местных инициатив «Сделаем вместе»;

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 31.03.2025 
по 01.10.2025;

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае, если такой срок нарушен. Отсутствие финансирования у подрядной организации, нарушения в поставке материалов и оборудования.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока 01.10.2025.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство общественной территории по ул. Дранко 112/1, Октябрьского района г. Ростова-на-Дону | 9 513 087,78 | ООО «Цифровое превосходство» |
|  | Итого |  |  |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 9 753,9 | 100 | 9 513,1 | 100 |
| объем средств областного бюджета | - | - | - | - |
| объем собственных средств местного бюджета | 2926,9 | 30 | 2 747,4 | 30 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 975,0 | 10 | 966,2 | 10 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 5 852,0 | 60 | 5 799,5 | 60 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | 240,8 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |