Приложение №1
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Октябрьский район города Ростова-на-Дону;
2. Наименование инициативного проекта: Губернаторский проект поддержки местных инициатив «Сделаем вместе»;
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
                                                							         (реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 31.03.2025 
по 01.10.2025;
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае, если такой срок нарушен. Отсутствие финансирования у подрядной организации, нарушения в поставке материалов и оборудования.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока 01.10.2025.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство общественной территории по ул. Дранко 112/1, Октябрьского района 
г. Ростова-на-Дону
	
9 513 087,78
	
ООО «Цифровое превосходство»

	
	Итого
	
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	9 753,9
	100
	9 513,1
	100

	объем средств областного бюджета
	-
	-
	-
	-

	объем собственных средств местного бюджета 
	2926,9
	30
	2 747,4
	30

	объем инициативных платежей физических лиц 
	975,0
	10
	966,2
	10

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	5 852,0
	60
	5 799,5
	60

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	240,8 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта
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