 Приложение 5
к Положению
об инициативных проектах
на территории муниципального
образования «Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Ворошиловский район г. Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Оснащение специализированных предметных кабинетов (физика, химия, биология, география) в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта МАОУ «Школа № 96 Эврика-развитие» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова 6/2. 
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - проект реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

28.02.2025 - 20.03.2025.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оснащение специализированных предметных кабинетов (физика, химия, биология, география) в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова 6\2 
	3 019,0 тыс. руб.
	Индивидуальный предприниматель Напалков Андрей Геннадьевич

	2.
	Покраска кабинетов, уборка после завершения монтажа мебели и оборудования
	Трудовое участие
	126 человек

	3.
	Предоставление светодиодных панелей в количестве 12 (шт)
	Имущественное участие
	Кущенко Алла Петровна

	
	Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки кабинетов: мешки для мусора – 30 (шт), веник для уборки – 5 (шт), салфетки из микрофибры – 10 (шт), моющее средство «Прогресс» – 5 (шт)
	Имущественное участие
	Блинова Карина Николаевна

	
	Предоставление водоэмульсионной краски белая – 50 (кг), эмали серой – 5 (кг)
	Имущественное участие
	Скрипка Ксения Юрьевна

	
	Предоставление художественной и научной литературы, энциклопедических словарей – 10 (шт)
	Имущественное участие
	Пытина Валентина Михайловна

	
	ИТОГО
	3 019,0 тыс. руб.
	


	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3 019,1
	100,0%
	3 019,0

	100,0%

	объем средств местного бюджета
	2 717,1
	90,0%
	2 717,1
	90,0%

	объем инициативных платежей физических лиц
	302,00
	10,0%
	301,9
	10,0%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,00
	0,0%
	0,0
	0,0%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"
	По итогам закупок сложилась экономия в сумме 0,1 тыс. руб.


5. Фотоматериалы
	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта

	1
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