ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Ворошиловский.

2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационного центра имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 66 А.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – на стадии реализации, процент исполнения - 100%.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 28.02.2025 -01.10.2025.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка проектора и экрана для проектора | 65000,00 руб. | ИП Мищихина Вероника Борисовна |
| 2 | Поставка мебели для сиденья | 258770,00 руб. | ИП Пшенникова Ольга Михайловна |
| 3 | Поставка ростовой фигуры Чехова | 4000,00 руб. | ИП Мищихина Вероника Борисовна |
| 4 | Поставка вешалок напольных гардеробных | 15100,00 руб. | ИП Бурнашева Эльмира Шарифулаевна |
| 5 | Поставка ноутбука | 54260,00 руб. | ИП Тимухин Игорь Сергеевич |
| 6 | Поставка доски информации | 14000,00 руб. | ООО «Квартал-Инфо» |
| 7 | Поставка рулоных штор с монтажем | 16500,00 руб. | ИП Королев Михаил Владимирович |
| 8 | Поставка мебели | 133100,00 руб. | ИП Худяков Сергей Мартемьянович |
| 9 | Работы по капитальному ремонту в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационного центра имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.66 А. | 1 698 695,57 руб. | ООО «ВИЛ-АРТ» |
| 10 | Предоставление книг художественной литературы донских авторов | 20 шт. | Попова Антонина Анатольевна |
| 11 | Предоставление полок для картин | 5 шт. | Левшина Людмила Викторовна |
| 12 | Предоставление кабеля витой пары для прокладки локальной сети | 30 метров | Любимцев Алексей Евгеньевич |
| 13 | Предоставление средств для уборки помещения после ремонта: ведро – 2 штуки; салфетки из микрофибры – 9 штук; моющее средство 10 литров – 2 штуки | 13 шт. | Шадура Марина Владимировна |
| 14 | Предоставление чайных сервизов (на 6 персон) | 2 шт. | Левшина Надежда Николаевна |
| 24 | Освобождение помещения от старой мебели. Упаковка книг перед освобождением помещения. Освобождение помещения от книг. Уборка помещение после ремонта. Уборка прилегающей территории. Высадка растений на клумбах. Оформление помещений перед открытием. | Трудовое участие | 121 человек |
|  | Итого | 2 259, 4 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 3 100,0 | 100,0 | 2 259,4 | 100,0 |
| объем средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| объем собственных средств местного бюджета | 2 790,0 | 90,0 | 2 033,5 | 90,0 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 310,0 | 10,0 | 225,9 | 1,9 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам закупки сложилась экономия в сумме 84,1 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы:

Фотоматериалы помещения до и после ремонта доступны по ссылке

https://cloud.mail.ru/public/xepo/5m6x8YtHM