[bookmark: _Hlk142489649]ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Ворошиловский.
[bookmark: _GoBack]2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационного центра имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 66 А.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – на стадии реализации, процент исполнения - 100%.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 28.02.2025 -01.10.2025.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1
	Поставка проектора и экрана для проектора
	65000,00 руб.

	ИП Мищихина Вероника Борисовна

	2
	Поставка мебели для сиденья
	258770,00 руб.

	ИП Пшенникова Ольга Михайловна

	3
	Поставка ростовой фигуры Чехова
	4000,00 руб.
	ИП Мищихина Вероника Борисовна

	4
	Поставка вешалок напольных гардеробных
	15100,00 руб.

	ИП Бурнашева Эльмира Шарифулаевна

	5
	Поставка ноутбука
	54260,00 руб.

	ИП Тимухин Игорь Сергеевич

	6
	Поставка доски информации
	14000,00 руб.
	ООО «Квартал-Инфо»

	7
	Поставка рулоных штор с монтажем
	16500,00 руб.

	ИП Королев Михаил Владимирович

	8
	Поставка мебели
	133100,00 руб.
	ИП Худяков Сергей Мартемьянович

	9
	Работы по капитальному ремонту в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационного центра имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.66 А.
	1 698 695,57 руб.
	ООО «ВИЛ-АРТ»

	10
	Предоставление книг  художественной литературы донских авторов
	20 шт.
	Попова Антонина Анатольевна

	11
	Предоставление полок для картин
	5 шт.
	Левшина Людмила Викторовна

	12
	Предоставление кабеля витой пары для прокладки локальной сети
	30 метров
	Любимцев Алексей Евгеньевич

	13
	Предоставление средств для уборки помещения после ремонта: ведро – 2 штуки;
салфетки из микрофибры – 9 штук; моющее средство 10 литров – 2 штуки
	13 шт.
	Шадура Марина Владимировна

	14
	Предоставление чайных сервизов (на 6 персон)
	2 шт.
	Левшина Надежда Николаевна

	24
	Освобождение помещения от старой мебели.
Упаковка книг перед освобождением помещения.
Освобождение помещения от книг.
Уборка помещение после ремонта.
Уборка прилегающей территории.
Высадка растений на клумбах.
Оформление помещений перед открытием.
	Трудовое участие
	121 человек

	
	Итого
	2 259, 4 тыс. руб.
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3 100,0
	100,0
	2 259,4
	100,0

	объем средств областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	объем собственных средств местного бюджета 
	2 790,0
	90,0
	2 033,5
	90,0

	объем инициативных платежей физических лиц 
	310,0
	10,0
	225,9
	1,9

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам закупки сложилась экономия в сумме 84,1 тыс. руб.



5. Фотоматериалы:
Фотоматериалы помещения до и после ремонта доступны по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/xepo/5m6x8YtHM 
