|  | Приложение № 3 к Соглашению от 14.02.2023 № 4/23-Д |
| --- | --- |

ОТЧЕТ о достижении значений результатов использования субсидии

по состоянию на 1 апреля 2023 г.

Периодичность: ежеквартально/ежегодно

| № п/п | Направление расходов | Наименование мероприятия и (или) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества) | Наименование результата использования субсидии | КБК | Единица измерения по ОКЕИ |  | Плановое значение результата использования субсидии | Фактическое значение результата использования субсидии по состоянию на отчетную дату | Причина отклонения фактического значения от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | код |  |  |  |

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

1; Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов) в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»; благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 811 0503 222F255552 523; ед; 642; 10,00; 0,00.

| Заместитель Главы Администрации | ____________________/ | А. Н. Пикалов |
| --- | --- | --- |
| "17" Марта 2023 г. |  |  |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Серийный номер сертификата: 302C2D28B45F1934FA93C3F873138659 Поставщик сертификата: Казначейство России Субъект сертификата: Пикалов Алексей Николаевич Действителен с: 16.02.2022 09:01 Действителен по: 12.05.2023 09:01.