Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории МАДОУ № 232 с устройством игровых площадок по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Катаева, 47.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта -  реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 01.04.2025 по 31.05.2025.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нет.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство территории МАДОУ №232 с установкой игровых площадок по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Катаева,47
	3 465,4 тыс.руб.
	ИП Кадиров Низамулла Гасанович

	2.
	Покраска бордюров, уборка территории, покос травы.
	Трудовое участие
	263 человека

	3.
	Приобретение материалов, оборудования, инструментов
(лако-красочная продукция, садовый инвентарь, кисти, перчатки )
	Имущественное участие
	Пшеничная Е.А.
Лебедь О.Г.
Юрченко А.Ю.
Марцева В.Г.

	
	Предоставление техники  (электрокосилка газонная)
	Имущественное участие
	Малая К.В.


	
	Выполнение работ, оказание услуг (посев, полив и покос газонной травы)
	Имущественное участие
	Рекубрацкий Д.В.
Ковалёва М.Ж.
Пшеничная Е.А. 

	
	Иная натуральная помощь
(семена цветов-однолетников, саженцев, азотные удобрения)
	Имущественное участие
	Провоторова М.В. Каграманян В.А.

	
	Итого:
	3 465,4 тыс. руб.
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Вceгo на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3 647,7
	100
	3 465,4
	100

	объем средств областного
бюджета
	2 422,1
	66,4
	2 301,0
	66,4

	объем собственных средств местного бюджета
	558,18
	15,32
	530,9
	15,32

	объем инициативных платежей физических лиц
	93,0
	2,55
	88,4
	2,55

	объем инициативных платежей юридических лиц,
индивидуальных 
предпринимателей
	573,8
	15,73
	545,1
	15,73

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия по результатам проведенной закупки 182,3 тыс.руб.



5. Фотоматериалы 


	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
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