Приложение № 4

Порядка рассмотрения и проведения

конкурсного отбора инициативных

проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет субсидий

из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории МАДОУ № 232 с устройством игровых площадок по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Катаева, 47.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта -  реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

с 01.04.2025 по 31.05.2025.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нет.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территории МАДОУ №232 с установкой игровых площадок по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Катаева,47 | 3 465,4 тыс.руб. | ИП Кадиров Низамулла Гасанович |
| 2. | Покраска бордюров, уборка территории, покос травы. | Трудовое участие | 263 человека |
| 3. | Приобретение материалов, оборудования, инструментов (лако-красочная продукция, садовый инвентарь, кисти, перчатки ) | Имущественное участие | Пшеничная Е.А. Лебедь О.Г. Юрченко А.Ю. Марцева В.Г. |
|  | Предоставление техники (электрокосилка газонная) | Имущественное участие | Малая К.В. |
|  | Выполнение работ, оказание услуг (посев, полив и покос газонной травы) | Имущественное участие | Рекубрацкий Д.В. Ковалёва М.Ж. Пшеничная Е.А. |
|  | Иная натуральная помощь (семена цветов-однолетников, саженцев, азотные удобрения) | Имущественное участие | Провоторова М.В. Каграманян В.А. |
|  | Итого: | 3 465,4 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вceгo на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 3 647,7 | 100 | 3 465,4 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 2 422,1 | 66,4 | 2 301,0 | 66,4 |
| объем собственных средств местного бюджета | 558,18 | 15,32 | 530,9 | 15,32 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 93,0 | 2,55 | 88,4 | 2,55 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 573,8 | 15,73 | 545,1 | 15,73 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия по результатам проведенной закупки 182,3 тыс.руб. |  |  |  |

- Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |