## Приложение № 4

к Порядку рассмотрения

и проведения конкурсного отбора

инициативных проектов, выдвигаемых

для получения финансовой поддержки

за счет субсидий из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1.  Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: г. Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Приобретение теневых навесов и уличного игрового оборудования для игровых прогулочных площадок МАДОУ № 49 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 11.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – проект реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 02.06.2025 – 27.06.2025г. (реализован 21.07.2025г.)

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект не реализован в срок по вине поставщика.

4.2.  Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: реализован 21.07.2025.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | ФИО физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобретение теневых навесов для игровых прогулочных площадок МАДОУ № 49 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 11 | 3 333,3 тыс. руб. | ООО «ЮНИТОРГ» |
| 2. | Приобретение малых архитектурных форм для игровых прогулочных площадок МАДОУ № 49 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 11 | 1 166,7 тыс. руб. | АО «КСИЛ» |
| 3. | Обрезка кустов и порослей, уборка территории после установки | Трудовое участие | 31 человек |
| 4. | Предоставление хозяйственного инструментов | Имущественное участие | 7 человек |
|  | Предоставление техники для вывоза мусора | Имущественное участие | Мирумян Гаяне Альбертовна |
|  | Итого | 4 500,0 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 4 500,0 | 100,0 % | 4 500,0 | 100,0 % |
| объем средств областного бюджета | 2 988,0 | 66,4% | 2 988,0 | 66,4% |
| объем собственных средств местного бюджета | 947,5 | 21,06% | 947,5 | 21,06% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 563,9 | 12,53% | 563,9 | 12,53% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,6 | 0,01% | 0,6 | 0,01% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта |  |  |  |  |

5. Фотоматериалы:

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |