Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Кировский район города Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: 
[bookmark: _GoBack]Приобретение оборудования, инвентаря, мебели и капитальный ремонт пищеблока в здании МБДОУ № 63 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская,179.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
16.06.2025- 31.07.2025.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – Проект не реализован в установленный срок из-за задержки поставки стройматериалов. Работы окончены 10.08.2025.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт пищеблока в здании МБДОУ № 63 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская,179
	618,70  тыс.руб.
	ИП Матвеева Ольга Романовна"

	2
	Приобретение оборудования, инвентаря, мебели
	2096,1 тыс.руб.


288,4 тыс.руб.

	ИП Малова Юлия Владимировна

ИП Ротин И.А.

	3.
	Подготовка помещений к проведению ремонтных работ. Демонтаж кухонного оборудования, вынос кухонного оборудования и мебели. Упаковка имущества и кухонного оборудования перед ремонтом. Уборка помещений после ремонта. Мытье стен, окон, пола. Расстановка кухонного оборудования и мебели после ремонта. .
	Трудовое участие
	124 человека

	4.
	Предоставление валиков для покраски стен 3 шт.
	Имущественное участие
	Рудева М.С.

	
	Предоставление строительный мастерок ручной кельма в количестве 5 шт
	Имущественное участие
	Шахбанова А.Ш.

	
	Предоставление шпаклевки для стен 2 уп..
	Имущественное участие
	Белецкая Л.Г..

	
	Предоставление малярных кисточек 10 шт.
	Имущественное участие
	Рыбалова Р.У.

	
	Предоставление краски для строительных работ 2 шт.
	Имущественное участие
	Облова Е.Н.

	
	Итого
	3003,20  тыс.руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3334,00
	100%
	3003,20  
	100%

	объем средств местного бюджета
	3000,00
	89,98%
	2702,3  
	89,98%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	334,0
	10,02%
	300,9
	10,02%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0
	0
	0
	0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия 330,8 тыс. руб. по результатам  открытого аукциона в электронной форме























5. Фотоматериалы 4-5 ракурса 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	
1.
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