Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Кировский район города Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта:

Приобретение оборудования, инвентаря, мебели и капитальный ремонт пищеблока в здании МБДОУ № 63 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская,179.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

16.06.2025- 31.07.2025.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – Проект не реализован в установленный срок из-за задержки поставки стройматериалов. Работы окончены 10.08.2025.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт пищеблока в здании МБДОУ № 63 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская,179 | 618,70 тыс.руб. | ИП Матвеева Ольга Романовна" |
| 2 | Приобретение оборудования, инвентаря, мебели | 2096,1 тыс.руб. 288,4 тыс.руб. | ИП Малова Юлия Владимировна ИП Ротин И.А. |
| 3. | Подготовка помещений к проведению ремонтных работ. Демонтаж кухонного оборудования, вынос кухонного оборудования и мебели. Упаковка имущества и кухонного оборудования перед ремонтом. Уборка помещений после ремонта. Мытье стен, окон, пола. Расстановка кухонного оборудования и мебели после ремонта. . | Трудовое участие | 124 человека |
| 4. | Предоставление валиков для покраски стен 3 шт. | Имущественное участие | Рудева М.С. |
|  | Предоставление строительный мастерок ручной кельма в количестве 5 шт | Имущественное участие | Шахбанова А.Ш. |
|  | Предоставление шпаклевки для стен 2 уп.. | Имущественное участие | Белецкая Л.Г.. |
|  | Предоставление малярных кисточек 10 шт. | Имущественное участие | Рыбалова Р.У. |
|  | Предоставление краски для строительных работ 2 шт. | Имущественное участие | Облова Е.Н. |
|  | Итого | 3003,20 тыс.руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 3334,00 | 100% | 3003,20 | 100% |
| объем средств местного бюджета | 3000,00 | 89,98% | 2702,3 | 89,98% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 334,0 | 10,02% | 300,9 | 10,02% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия 330,8 тыс. руб. по результатам открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |

5. Фотоматериалы 4-5 ракурса

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |