Приложение № 4

Порядка рассмотрения и проведения

конкурсного отбора инициативных

проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет субсидий

из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1.  Наименование поселения, муниципального района или городского округа,
на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории
в МБДОУ № 121 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 131.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.06.2025 – 26.06.2025.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нет.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | ФИО физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территории в МБДОУ № 121 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 131 | 4 170,4 тыс. руб. | Индивидуальный предприниматель Кадиров Низамулла Гасанович |
| 2. | Покос травы, высадка растений, покраска малых форм и беседок | Трудовое участие | 596 человек |
| 3. | Предоставление материалов, оборудования, инструментов (грабли, краска, кисти, веники) | Имущественное участие | Кривобоков Максим Александрович Мельникова Ирина Юрьевна Маслова Ирина Анатольевна |
|  | Предоставление техники (газонокосилка, болгарка) | Имущественное участие | Жданова Александра Владимировна Калюкина екатерина Ппетровна |
|  | Выполнение работ, оказание услуг(разравнивание грунта) | Имущественное участие | Тян Алина Вадимовна Фенев Тимофей Эдуардович Шлеверда Янина Юрьевна Фоменко Татьяна Владимировна |
|  | Иная натуральная помощь (грунт, саженцы) | Имущественное участие | Талалова Светлана Анатольевна Королева Елена Юрьевна Демьяненко Ольга Николаевна Статьевая Татьяна Михайловна |
|  | Итого | 4 170,4 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 4 394,2 | 100,0% | 4 170,4 | 100,0% |
| объем средств областного бюджета | 2 917,7 | 66,4% | 2 769,1 | 66,4% |
| объем собственных средств местного бюджета | 826,5 | 18,8% | 784,0 | 18,8% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 625,4 | 14,24% | 593,9 | 14,24% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 24,6 | 0,56% | 23,4 | 0,56% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия 223,8 тыс. руб., в том числе экономия 220,2 тыс. руб. по результатам конкурса и на3,6 тыс. руб. уменьшена фактическая стоимость работ. |  |  |  |

5. Фотоматериалы:

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |