Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

1.  Наименование поселения, муниципального района или городского округа,
на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории
в МБДОУ № 121 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 131.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.06.2025 – 26.06.2025.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нет.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока проект реализован в срок.

	№ п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	ФИО физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство территории в МБДОУ № 121 по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Нариманова, 131
	4 170,4 тыс. руб.
	Индивидуальный предприниматель Кадиров Низамулла Гасанович


	2.
	Покос травы, высадка растений, покраска малых форм и беседок
	Трудовое участие
	596 человек

	3.
	Предоставление материалов, оборудования, инструментов (грабли, краска, кисти, веники)
	Имущественное участие
	Кривобоков Максим Александрович
Мельникова Ирина Юрьевна
Маслова Ирина Анатольевна

	
	Предоставление техники
(газонокосилка, болгарка)
	Имущественное участие
	Жданова Александра Владимировна
Калюкина екатерина Ппетровна

	
	Выполнение работ, оказание услуг(разравнивание грунта)
	Имущественное участие
	Тян Алина Вадимовна
Фенев Тимофей Эдуардович
Шлеверда Янина Юрьевна
Фоменко Татьяна Владимировна

	
	Иная натуральная помощь
(грунт, саженцы)
	Имущественное участие
	Талалова Светлана Анатольевна
Королева Елена Юрьевна
Демьяненко Ольга Николаевна
Статьевая Татьяна Михайловна

	
	Итого
	4 170,4 тыс. руб.
	



	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	4 394,2
	100,0%
	4 170,4
	100,0%

	объем средств областного бюджета
	2 917,7
	66,4%
	2 769,1
	66,4%

	объем собственных средств местного бюджета
	826,5
	18,8%
	784,0
	18,8%

	объем инициативных платежей физических лиц
	625,4
	14,24%
	593,9
	14,24%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	24,6
	0,56%
	23,4
	0,56%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия 223,8 тыс. руб., в том числе экономия 220,2 тыс. руб. по результатам конкурса и на3,6 тыс. руб. уменьшена фактическая стоимость работ.









5. Фотоматериалы:

	№ п/п
	Фотография объекта до реализации инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
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