ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Пролетарский район города Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Установка ограждения вокруг территории зала борьбы им. В.В. Самургашева по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 65в». 
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован. 
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 01.04.2025 по 30.04.2025.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован без нарушений сроков.

	п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного
 проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу

	1
	2
	3
	4

	1.
	Установка ограждения вокруг территории зала борьбы им. В.В. Самургашева по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 65в
	

1626,07 тыс. рублей
	

ИП Балонкин Эдуард Владимирович

	
	Итого
	1626,07 тыс. рублей
	



	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2675,0
	100
	1626,07
	100

	объем средств местного бюджета
	2541,30
	95
	1544,8
	95

	объем инициативных платежей физических лиц
	133,7
	5
	81,3
	5

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	-
	-
	-
	-

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"
	По результатам проведения закупочной процедуры и выполнения работ по контракту образовалась экономия в размере 1048,93 тыс. рублей
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