ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Пролетарский район города Ростова-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Установка ограждения вокруг территории зала борьбы им. В.В. Самургашева по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 65в».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 01.04.2025 по 30.04.2025.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован без нарушений сроков.

| п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Установка ограждения вокруг территории зала борьбы им. В.В. Самургашева по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 65в | 1626,07 тыс. рублей | ИП Балонкин Эдуард Владимирович |
|  | Итого | 1626,07 тыс. рублей |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2675,0 | 100 | 1626,07 | 100 |
| объем средств местного бюджета | 2541,30 | 95 | 1544,8 | 95 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 133,7 | 5 | 81,3 | 5 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | - | - | - |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта" | По результатам проведения закупочной процедуры и выполнения работ по контракту образовалась экономия в размере 1048,93 тыс. рублей |  |  |  |