ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
Советский район города Ростова-на-Дону
2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение с установкой спортивного покрытия и комплекса тренажеров на территории стадиона «Арсенал» МБУ ДО "СШ № 12", по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145/6.

 3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
18.03.2025-30.05.2025.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован без нарушения сроков.
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приобретение с установкой спортивного покрытия и комплекса тренажеров на территории стадиона «Арсенал» МБУ ДО "СШ № 12", по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145/6.
	2763,4  тыс. руб.
	Индивидуальный предприниматель 
Буряко Н.С.

	
	ИТОГО


	2763,4 тыс. руб.


	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2763,4
	100%
	2763,4
	100%

	объем средств областного бюджета
	1834,8
	66,4%
	1834,8
	66,4%

	объем собственных средств местного бюджета 
	765,3
	27,7%
	765,3
	27,7%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	163,3
	5,9%
	163,3
	5,9%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
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