Приложение № 5

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ №70 (ул. Социалистическая, 198а).

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: Реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 27.06.2022 –10.08.2022.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: срок не нарушен.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - реализован.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ № 70 | 863,43 тыс. рублей | ООО «Профстрой» |
| 2. | Подготовка помещения к проведению ремонтных работ. Демонтаж и вынос оборудования, стеллажей, кухонного инвентаря, столов. Демонтаж пожарной сигнализации, карнизов. Уборка помещения после ремонтных работ. | Трудовое участие | 30 |
| 3 | Предоставление хоз. инвентаря | Имущественное участие | Савенко Н.Л. |
|  | Предоставление микроволновой печи. | Имущественное участие | Дядюхин М.А. |
|  | Предоставление штор | Имущественное участие | Дядюхина М.П. |
|  | Предоставление смесителей и раковины | Имущественное участие | Иванова О.В. |
|  | Предоставление разделочных досок и ножей | Имущественное участие | Огибенин С.Ю. |
|  | Предоставление контейнеров для хранения продуктов | Имущественное участие | Иванова М.А. |
|  | Итого | 863,43 тыс. рублей |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1216,10 | 100 | 863,43 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 788,0 | 64,8 | 559,50 | 64,8 |
| объем собственных средств местного бюджета | 366,0 | 30,1 | 259,90 | 30,1 |
| объем инициативных платежей физических лиц |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 62,10 | 5,1 | 44,03 | 5,1 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия 352,67 тыс. руб. по результатам аукциона |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 Цех сырой продукции. |  |  |
| 2. Цех сырой продукции. |  |  |
| 3. Кладовые помещения |  |  |
| 4. Коридор с кладовыми помещениями |  |  |
| 5. Ракурс 5 Кладовая для хранения посуды |  |  |