Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Октябрьский район города Ростова-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт физкультурного зала для реализации проекта «Первые шаги к большому спорту» МБДОУ № 132, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

02.06.2025– 30.06.2025.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока -проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Капитальный ремонт физкультурного зала для реализации проекта «Первые шаги к большому спорту» МБДОУ № 132, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а. | 1 600,0 тыс. руб. | ООО «ЮГ-СТРОЙПРОЕКТ» |
| 2. | Вынос и занос мебели и оборудования, вынос мусора, мытье окон зеркал и стен. Уборка помещения. | Трудовое участие | 136 человек |
| 3. | Дизайн оформления зоны спортивных достижений (стенд) | Имущественное участие | Рыжова Светлана Николаевна |
| 4. | Приобретение спортивного инвентаря (детский боулинг) | Имущественное участие | Гашкова Валентина Андреевна |
| 5. | Приобретение интерактивных игр по физическому развитию: «Черепашьи бега», «Футбол» | Имущественное участие | Бандакова Екатерина Викторовна |
| 6. | Приобретение и установка баскетбольных стоек | Имущественное участие | Сытникова Юлианна Борисовна |
|  | Итого | 1 600,0 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1 715,0 | 100 | 1 600,0 | 100 |
| объем средств местного бюджета | 1 608,7 | 93,8 | 1 500,8 | 93,8 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 106,3 | 6,2 | 99,2 | 6,2 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия по результатам торгов 115,0 тыс. руб. |  |  |  |

- Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2 |  |  |