Приложение № 5
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 
1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Октябрьский район города Ростова-на-Дону.
2. [bookmark: _GoBack]Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт физкультурного зала для реализации проекта «Первые шаги к большому спорту» МБДОУ № 132, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
02.06.2025– 30.06.2025.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока -проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	«Капитальный ремонт физкультурного зала для реализации проекта «Первые шаги к большому спорту» МБДОУ № 132, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а.
	1 600,0 тыс. руб.
	ООО «ЮГ-СТРОЙПРОЕКТ»

	2.
	Вынос и занос мебели и оборудования, вынос мусора,  мытье окон зеркал и стен. Уборка помещения.
	Трудовое участие
	136 человек

	3.
	Дизайн оформления зоны спортивных достижений (стенд)
	Имущественное участие
	Рыжова Светлана Николаевна

	4.
	Приобретение спортивного инвентаря (детский боулинг) 
	Имущественное участие
	Гашкова Валентина Андреевна

	5.
	Приобретение интерактивных игр по физическому развитию: «Черепашьи бега», «Футбол» 
	Имущественное участие
	Бандакова Екатерина Викторовна

	6.
	Приобретение и установка баскетбольных стоек
	Имущественное участие
	Сытникова Юлианна Борисовна

	
	Итого
	1 600,0 тыс. руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	1 715,0
	100
	1 600,0
	100

	объем средств местного бюджета
	1 608,7
	93,8
	1 500,8
	93,8

	объем инициативных платежей физических лиц 
	106,3
	6,2
	99,2
	6,2

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия по результатам торгов 115,0 тыс. руб.



5. Фотоматериалы 

	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
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	2
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