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об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: 344092, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Капустина, 18/1.
2. Наименование инициативного проекта: 
«Ремонт и оснащение раздевалок МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки" в соответствии с современными требованиями к физкультурно-спортивным учреждениям, по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 18/1».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: работы и поставка товаров выполнены в полном объёме согласно проектам.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
дата начала: 01.06.2025, дата окончания: 15.07.2025
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае
нарушения установленного срока: нарушения отсутствуют 


	N
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта <1>
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу <2>

	1
	Ремонт раздевалок МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 18/1».
	1 042 037,46
	ИП Канин М.А.

	2.
	Оснащение раздевалок МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 18/1».
	371 906,00
	ИП Долгов В.О.

	
	Итого
	1 413 943,46
	













	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	1 933,8
	100
	1 413,9
	73,1

	объем средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	объем инициативных платежей физических лиц
	193,4
	10
	193,4
	10

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0
	0
	0
	0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"
	Экономия по результатам проведенных аукционов
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