ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: 344092, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Капустина, 18/1.

2. Наименование инициативного проекта:

«Ремонт и оснащение раздевалок МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки" в соответствии с современными требованиями к физкультурно-спортивным учреждениям, по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 18/1».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: работы и поставка товаров выполнены в полном объёме согласно проектам.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

дата начала: 01.06.2025, дата окончания: 15.07.2025

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае

нарушения установленного срока: нарушения отсутствуют

| N п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта <1> | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт раздевалок МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 18/1». | 1 042 037,46 | ИП Канин М.А. |
| 2. | Оснащение раздевалок МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 18/1». | 371 906,00 | ИП Долгов В.О. |
|  | Итого | 1 413 943,46 |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1 933,8 | 100 | 1 413,9 | 73,1 |
| объем средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 193,4 | 10 | 193,4 | 10 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта" | Экономия по результатам проведенных аукционов |  |  |  |

5. Фотоматериалы <*>: