Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
Кировский район города Ростова-на-Дону.
2. [bookmark: _GoBack]Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт пищеблока
в МБДОУ № 235, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. М. Горького 217/60.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
16.06.2025 – 31.07.2025.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт пищеблока  в МБДОУ № 235, расположенного  по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 217/60
	798,5 тыс.руб.
	Индивидуальный предприниматель 
Канин 
Максим Александрович

	2.
	Демонтаж, упаковка и вынос кухонного оборудования и мебели, уборка помещений после ремонта, мытье стен, окон, пола, расстановка кухонного оборудования и мебели после ремонта.
	Трудовое участие
	90 человек

	3.
	Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки, в количестве 10 шт.
	Имущественное участие
	Лабурец А.Л.

	
	Предоставление штор, в количестве 3 шт.
	Имущественное участие
	Абрамян И.А.

	
	Предоставление разделочных досок, в количестве 5 шт.
	Имущественное участие
	Лобойко И.М.

	
	Предоставление контейнеров с крышкой 18 л. для хранения продуктов в количестве 8 шт.
	Имущественное участие
	Госман И.Ю.

	
	Итого
	798,5 тыс.руб.
	



	
	
	
	
	

	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	1 036,4
	100,0
	798,5
	100,0

	объем средств местного бюджета
	932,8
	90,0
	718,6
	90,0

	объем инициативных платежей физических лиц
	103,6
	10,0
	79,9
	10,0

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,00
	0
	0,00
	0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"
	Экономия в сумме 237,9 образовалась в результате  открытого аукциона в электронной форме, заключение дополнительного соглашения на уменьшение цены контракта (на основании локальных сметных расчетов на включаемые и исключаемые работы).



5. Фотоматериалы 

	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта
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Пищеблок
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Пищеблок
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Кладовая сыпучих продуктов
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Кладовая сыпучих продуктов
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Кладовая сырой продукции
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Кладовая сырой продукции
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