Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Кировский район города Ростова-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт пищеблока
в МБДОУ № 235, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. М. Горького 217/60.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

16.06.2025 – 31.07.2025.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт пищеблока в МБДОУ № 235, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 217/60 | 798,5 тыс.руб. | Индивидуальный предприниматель Канин Максим Александрович |
| 2. | Демонтаж, упаковка и вынос кухонного оборудования и мебели, уборка помещений после ремонта, мытье стен, окон, пола, расстановка кухонного оборудования и мебели после ремонта. | Трудовое участие | 90 человек |
| 3. | Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки, в количестве 10 шт. | Имущественное участие | Лабурец А.Л. |
|  | Предоставление штор, в количестве 3 шт. | Имущественное участие | Абрамян И.А. |
|  | Предоставление разделочных досок, в количестве 5 шт. | Имущественное участие | Лобойко И.М. |
|  | Предоставление контейнеров с крышкой 18 л. для хранения продуктов в количестве 8 шт. | Имущественное участие | Госман И.Ю. |
|  | Итого | 798,5 тыс.руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1 036,4 | 100,0 | 798,5 | 100,0 |
| объем средств местного бюджета | 932,8 | 90,0 | 718,6 | 90,0 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 103,6 | 10,0 | 79,9 | 10,0 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта" | Экономия в сумме 237,9 образовалась в результате открытого аукциона в электронной форме, заключение дополнительного соглашения на уменьшение цены контракта (на основании локальных сметных расчетов на включаемые и исключаемые работы). |  |  |  |

- Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пищеблок | Пищеблок |
| 2. | Кладовая сыпучих продуктов | Кладовая сыпучих продуктов |
| 3. | Кладовая сырой продукции | Кладовая сырой продукции |