Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории МБДОУ «Детский сад № 111», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, 8/5.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
26.05.2025 – 04.07.2025.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нет.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство территории МБДОУ «Детский сад №111», расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 8/5
	4 147,5 тыс. руб.
	ИП Хрхрян Давид Давидович

	2.
	Уборка территории, распределение чернозема по клумбам, оформление клумб
	Трудовое участие
	112 человек

	3.
	Предоставление материалов, оборудования, инструментов (хоз. инвентарь для уборки, краска, садовые фигурки)
	Имущественное участие ()
	Сапунова Валентина Ивановна, 
Стафеева Ирина Григорьевна


	
	Иная натуральная помощь (семена для газона, саженцы, чернозем)
	Имущественное участие ()
	Ерохина Ирина Викторовна, 
Пупенок Татьяна Григорьевна 
Асланова Елена Витальевна

	
	Выполнение работ, оказание услуг (обрезка деревьев, посадка саженцев)
	Имущественное участие)
	Васильева Альфия Исхаковна, 
[bookmark: _GoBack]Абасова Гюльнара Агабековна

	
	Предоставление техники (транспорт для завоза чернозема)
	Имущественное участие (
	Вдовенко Яна Викторовна

	
	ИТОГО
	4 147,5 тыс. руб.





	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	4 180,9

	100,0
	4 147,5
	100,0

	объем средств областного бюджета
	2 776,1

	66,4
	2 753,9
	66,4

	объем собственных средств местного бюджета 
	821,6
	19,65
	815,0
	19,65

	объем инициативных платежей физических лиц 
	499,2
	11,94
	495,2
	11,94

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	83,6
	2,01
	83,4
	2,01

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам конкурса сложилась экономия в сумме 33,4 тыс. руб.



5. Фотоматериалы 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
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	2.
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	3.
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	4.
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