Приложение № 4

Порядка рассмотрения и проведения

конкурсного отбора инициативных

проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет субсидий

из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории МБДОУ «Детский сад № 111», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, 8/5.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

26.05.2025 – 04.07.2025.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нет.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования* |  | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Благоустройство территории МБДОУ «Детский сад №111», расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 8/5 | 4 147,5 тыс. руб. | ИП Хрхрян Давид Давидович |  |
| 2. | Уборка территории, распределение чернозема по клумбам, оформление клумб | Трудовое участие | 112 человек |  |
| 3. | Предоставление материалов, оборудования, инструментов (хоз. инвентарь для уборки, краска, садовые фигурки) | Имущественное участие () | Сапунова Валентина Ивановна, Стафеева Ирина Григорьевна |  |
|  | Иная натуральная помощь (семена для газона, саженцы, чернозем) | Имущественное участие () | Ерохина Ирина Викторовна, Пупенок Татьяна Григорьевна Асланова Елена Витальевна |  |
|  | Выполнение работ, оказание услуг (обрезка деревьев, посадка саженцев) | Имущественное участие) | Васильева Альфия Исхаковна, Абасова Гюльнара Агабековна |  |
|  | Предоставление техники (транспорт для завоза чернозема) | Имущественное участие ( | Вдовенко Яна Викторовна |  |
|  | ИТОГО | 4 147,5 тыс. руб. |  |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 4 180,9 | 100,0 | 4 147,5 | 100,0 |
| объем средств областного бюджета | 2 776,1 | 66,4 | 2 753,9 | 66,4 |
| объем собственных средств местного бюджета | 821,6 | 19,65 | 815,0 | 19,65 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 499,2 | 11,94 | 495,2 | 11,94 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 83,6 | 2,01 | 83,4 | 2,01 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам конкурса сложилась экономия в сумме 33,4 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |