Приложение 5

Положения об инициативных 
Проектах на территории
 Муниципального образования
 "Город Ростов-на-Дону"

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Советский район города Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Приобретение оборудования, мебели, инвентаря и текущий ремонт музея МБОУ «Школа № 31» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

27.01.2025 - 30.04.2025.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Текущей ремонт музея МБОУ «Школа № 31» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1
	593,9 тыс. руб.
	ИП Говоров Александр Иванович

	2.
	Приобретение оборудования, мебели, инвентаря для музея МБОУ «Школа № 31» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1
	2 184,1 тыс. руб.
	ИП Федик Юрий Сергеевич

	
	ИТОГО
	2 778,0 тыс. руб.
	

	
	
	
	

	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 784,1 
	100,0%
	2 778,0
	100,0%

	объем собственных средств местного бюджета 
	2 457,0
	88,25%
	2 451,6
	88,25%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	184,8
	6,64%
	184,5
	6,64%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	142,3
	5,11%
	141,9
	5,11%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По факту выполненных работ текущего ремонта музея МБОУ «Школа № 31» сложилась экономия в сумме 6,1 тыс. руб.


5. Фотоматериалы* 
	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта

	1
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