Приложение № 4
к Порядку рассмотрения
и проведения конкурсного отбора
инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки
за счет субсидий из областного бюджета,
а также контроля за их реализацией

[bookmark: P538]ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

1.  Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
[bookmark: _GoBack]2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт корпуса 
МБУ ДО ЦДТ (подросткового клуба «Эврика»), расположенного по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 18.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.04.2025-31.07.2025.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нет.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован в срок.

	№ п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	ФИО физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу

	1
	2
	3
	4

	1.
	Работы по капитальному ремонту корпуса МБУ ДО ЦДТ (подросткового клуба «Эврика»), расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 18.
Строительные и ремонтные работы
	4 475,0 тыс. руб.
	ООО «МАСиВ»

	2. 
	Предоставление материалов, оборудования, инструментов (дрель, чистящие, моющие средства, ветошь для уборки. стремянка) 
	имущественное участие
	Рыбальченко Ольга Александровна 
Савченко Ирина Николаевна Кизнер Артем Ровшанович 
Лева Ольга Владимировна

	
	Иная натуральная помощь (учебная литература)
	имущественное участие
	Андрияш Ксения Михайловна

	
	Выполнение работ, оказание услуг (вывоз мусора, заправка картриджей)
	имущественное участие
	Бабанова Аннета Анатольевна
Стадник Светлана Викторовна

	
	Предоставление техники
(принтер)
	имущественное участие
	Овчинникова Виктория Владимировна

	3
	Посадка цветов, уборка помещений, территории
	трудовое участие
	636

	
	Итого
	4 475,0 тыс. руб
	




	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	4 497,5 
	100,0
	4 475,0
	100,0

	объем средств областного бюджета
	2 986,3
	66,4%
	2 971,4
	66,4%

	объем собственных средств местного бюджета
	872,1
	19,39
	867,7
	19,39

	объем инициативных платежей физических лиц
	634,2
	14,10
	631,0
	14,10

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	4,9
	0,11
	4,9
	0,11

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам конкурса сложилась экономия в сумме 22,5 тыс. руб.











5. Фотоматериалы

	№  п/п
	Фотография объекта до реализации инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации инициативного проекта

	1.
	Входная группа:
[image: C:\Users\ЦДТ-ВБ\Desktop\4f81d012-86eb-4aa0-a682-15d48d8c27c1.jpg]
	
[image: C:\Users\ЦДТ-ВБ\Desktop\f5fdabcb-d2c0-4bcf-8402-3a7eb41fd6e5.jpg]

	2.
	Методический кабинет:[image: Z:\Для сети\ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР\Капитальный ремонт Эврика\фото Эврика\e39babee-ed5c-41ae-bfcd-f8530cbdacc1.jpg]

	 
[image: C:\Users\ЦДТ-ВБ\Downloads\IMG_20250807_115955.jpg]

	3.
	Конференц-зал:
[image: Z:\Для сети\ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР\Капитальный ремонт Эврика\фото Эврика\8e42532c-ed6e-4ea2-a5bf-a240004b660c.jpg]
	
[image: C:\Users\ЦДТ-ВБ\Downloads\IMG_20250807_120122.jpg]

	4.
	Тамбур:
[image: Z:\Для сети\ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР\Капитальный ремонт Эврика\фото Эврика\8192772e-b759-4694-b619-d82714189e00.jpg]
	
[image: C:\Users\ЦДТ-ВБ\Downloads\IMG_20250807_115550.jpg]

	5.
	Коридор:
[image: C:\Users\ЦДТ-ВБ\Downloads\20240415_161731.jpg]

	
[image: C:\Users\ЦДТ-ВБ\Downloads\IMG_20250807_115724.jpg]
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