## Приложение № 4

к Порядку рассмотрения

и проведения конкурсного отбора

инициативных проектов, выдвигаемых

для получения финансовой поддержки

за счет субсидий из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1.  Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт корпуса 
МБУ ДО ЦДТ (подросткового клуба «Эврика»), расположенного по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 18.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

01.04.2025-31.07.2025.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нет.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | ФИО физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Работы по капитальному ремонту корпуса МБУ ДО ЦДТ (подросткового клуба «Эврика»), расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 18. Строительные и ремонтные работы | 4 475,0 тыс. руб. | ООО «МАСиВ» |
| 2. | Предоставление материалов, оборудования, инструментов (дрель, чистящие, моющие средства, ветошь для уборки. стремянка) | имущественное участие | Рыбальченко Ольга Александровна Савченко Ирина Николаевна Кизнер Артем Ровшанович Лева Ольга Владимировна |
|  | Иная натуральная помощь (учебная литература) | имущественное участие | Андрияш Ксения Михайловна |
|  | Выполнение работ, оказание услуг (вывоз мусора, заправка картриджей) | имущественное участие | Бабанова Аннета Анатольевна Стадник Светлана Викторовна |
|  | Предоставление техники (принтер) | имущественное участие | Овчинникова Виктория Владимировна |
| 3 | Посадка цветов, уборка помещений, территории | трудовое участие | 636 |
|  | Итого | 4 475,0 тыс. руб |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 4 497,5 | 100,0 | 4 475,0 | 100,0 |
| объем средств областного бюджета | 2 986,3 | 66,4% | 2 971,4 | 66,4% |
| объем собственных средств местного бюджета | 872,1 | 19,39 | 867,7 | 19,39 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 634,2 | 14,10 | 631,0 | 14,10 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 4,9 | 0,11 | 4,9 | 0,11 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам конкурса сложилась экономия в сумме 22,5 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Входная группа: |  |
| 2. | Методический кабинет: |  |
| 3. | Конференц-зал: |  |
| 4. | Тамбур: |  |
| 5. | Коридор: |  |